

|  |
| --- |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ****РАССВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО****ПОСЕЛЕНИЯ****СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА**п.Рассвет, ул.Мира,13Староминский район, Краснодарский край353612, тел.,факс (886153) 5-32-34,5-32-53 Rassvetovskoe@mail.ruОГРН 1052328000416ОКПО 04088983, ОКВЭД 75.11.32ИНН/КПП 2350009540/235001001от ­­­­­­­­­15.01.2018.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы Рассветовского сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Рассветовском сельском поселении Староминского района»**

**за 2017г**

 Утверждена постановлением администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 26.10.2015г. №170 «Об утверждении муниципальной программы Рассветовского сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Рассветовском сельском поселении Староминского района».

 Целью настоящей программы является: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение ущерба от дорожно- транспортных происшествий, охрана жизни, здоровья и имущества граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории поселения, снижение тяжести их последствий.

 Срок реализации программы: 2017-2018 год.

 Объемы и источники финансирования программы: общий объем финансирования Программы составляет:

за счет местного бюджета - 983,0 тыс. рублей;

из них: 2017 год – 493,0 тыс. рублей;

 2018 год – 490,0 тыс. рублей.

 Реализация мероприятий данной программы за 2017г.произведена частично, финансовые затраты составили – 45 тыс. руб.

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы Рассветовского сельского поселения «Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Рассветовского сельского поселения Староминского района**

 **за 2017г.**

 Утверждена постановлением администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 26.10.2016г. №184 «Об утверждении муниципальной программы Рассветовского сельского поселения «Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Рассветовского сельского поселения Староминского района», внесены изменения постановлением от 22.12.2016г. №218 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Рассветовского сельского поселения Староминского района Краснодарского края на 2017 год», утвержденную постановлением администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 26.10.2016г. №184 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Рассветовского сельского поселения Староминского района Краснодарского края на 2017 год».

|  |
| --- |
|  Целью настоящей программы является: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение ущерба от дорожно- транспортных происшествий, охрана жизни, здоровья и имущества граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории поселения, снижение тяжести их последствий, улучшение состояния автодорог местного значения. |
| Срок реализации программы: 2017 год. Объемы и источники финансирования программы: общий объем финансирования программы – 2144.16 тыс. руб. в том числе: МБ – 108.36 тыс. руб., краевой бюджет – 2035,8 тыс. руб.  Реализация программы за 2017 года - выполнены мероприятия программы полностью:- Ремонт асфальто-бетонного покрытия автодороги по ул. Кузнечной от ПК 0+00 (ул.Молодежная) до ПК 2+76 в п.Рассвет, стоимостью 1 401 644 рублей, протяженностью 0,276 км;. |

 -Ремонт грунтового покрытия автодороги по ул.40 лет Победы от ПК 0+00 (ул.Кузнечная) до ПК 2+65 в п.Рассвет, стоимостью 742 515 рублей, протяженностью 0,265 км.

**Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы Рассветовского сельского поселения Староминского района**

**«Газификация Рассветовского сельского поселения»**

**за 2017г.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Утверждена постановлением администрации Рассветовского сельского поселения от 01. 08. 2016 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы Рассветовского сельского поселения Староминского района«Газификация Рассветовского сельского поселения», внесены изменения в программу постановлением от 20.03.2017г. №23  **«**О внесении изменений в муниципальную программу Рассветовского сельского поселения Староминского района «Газификация Рассветовского сельского поселенияв новой редакции», утвержденную постановлением администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 01.08.2016г. №132 «О внесении изменений в постановление администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 25.09.2015 г. №186 «Об утверждении муниципальной программы Рассветовского сельского поселения Староминского района «Газификация Рассветовского сельского поселения».  Цели Программы:- повышение уровня жизни населения Рассветовского сельского поселения путем газификации домовладений, устойчивого обеспечения нормативным количеством природного газа;- строительство газопроводов низкого давления в п. Заря (2 участка).

|  |
| --- |
|  Сроки реализации Программы - 2016-2018 годы. Объем и источники финансирования Программы: Всего по программе: 3331703.18.00руб.в том числе: 2016 год: 933490.00 руб. 2017 год: 2343213.18.00 руб. 2018год: 155000.00 руб. Реализации программы за 2017 года: - строительство объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Щорса в п. Заря Староминского района Краснодарского края» производилось на условии софинансирования с краевым бюджетом по подпрограмме «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, краевой бюджет -70%, местный бюджет – 30%. Данный газопровод дает возможность подвести газ в 46 домовладений п. Заря.- 15.05.2017г. объявлен аукцион в электронной форме по строительству объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Щорса в п. Заря Староминского района Краснодарского края».- 29.05.2017г. проведен аукцион в электронной форме, № протокола 0318300132617000002-2, цена контракта – 1343357.27 руб., понижение на 24.7%;- определен победитель - ООО «Огонек», Краснодарский край, г.Ейск, ул. Энгельса, 39, ИНН 2306003355, подписан контракт 15.06.2017г.;- начало строительства 20 июня 2017г., общая протяженность газопровода – 1,5 км. Окончание строительства объекта - сентябрь 2017г., получено разрешение на ввод объекта 30.10.2017г., 08.12.2017г. произведен пуск газа.**Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы Рассветовского сельского поселения Староминского района****«Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Рассветовском сельском поселении Староминского района на 2015-2020 годы» за 1 полугодие 2017г.** Утверждена Постановлением администрации Рассветовского сельского поселения от 30.05.2014г. №50 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Рассветовском сельском поселении Староминского района на 2015-2020 годы», внесены изменения постановлением от 06.10.2017г. №89 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Рассветовском сельском поселении Староминского района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 30.05.2014года № 50 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Рассветовском сельском поселении Староминского района на 2015-2020 годы».Реализация мероприятий, предусмотренных программой, расширяет реабилитационное пространство для людей с ограниченными возможностями и позволит:- повысить качество и уровень жизни инвалидов в Рассветовском сельском поселении Староминского района;- обеспечить доступность к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Рассветовского сельского поселения Староминского района для маломобильных групп населения. Сроки реализации Программы - 2015-2020 годы.Объем и источники финансирования: бюджет поселения - 20 тыс. руб., в том числе, 2017 год – 5 тыс.руб.,2018 год – 5 тыс. руб., 2019 год – 5 тыс. руб., 2020 год – 5 тыс. руб.  Реализации программы за 2017 года: - мероприятия по реализации программы, запланированные на 2017г. выполнены, финансовые затраты составили – 5 тыс.руб..  |

 |

Главный инспектор администрации

Рассветовского сельского поселения Н.В.Бронштейн.