**Отчет о ходе реализации муниципальной программы Рассветовского сельского поселения «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Рассветовского сельского поселения»**

за 2024 год

 Утверждена постановлением администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 14.11.2023 г. № 89 «Об утверждении муниципальной программы Рассветовского сельского поселения Староминского района «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Рассветовского сельского поселения на 2024-2028г.».

 Целью настоящей программы является: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение ущерба от дорожно- транспортных происшествий, охрана жизни, здоровья и имущества граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории поселения, снижение тяжести их последствий, охрана жизни, здоровья и имущества граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории поселения, улучшение состояния автодорог местного значения.

Срок реализации программы: 2024-2028 год.

Реализация мероприятий программы: произведены следующие работы: в тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Грейдирование дорог поселков поселения | 65,1 |  | 52.8 |
| Ремонт автомобильных дорог с гравийным покрытие  | 1 448,1 | 181.4 |
| 3. Обновление дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Зеленая, нанесение горизонтальной разметки по ул. Зеленая | 27,9 | 66.9 |
| 4. Обслуживание и ремонт уличного освещения  | 220,0 | 4.6 |
| 5.Содержание сети уличного освещения для обеспечения безопасности дорожного движения | 300,0 | 10.6 |

Финансирование за 2024 год - 2061,1 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2061,1 тыс. руб., краевой бюджет -0.00 тыс. руб.

Мероприятия Программы на 2024год выполнены полностью.