**Отчет о ходе реализации муниципальной программы Рассветовского сельского поселения «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Рассветовского сельского поселения»**

за 2-3 квартал 2018г

 Утверждена постановлением администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 17.10.2017г. №96 «Об утверждении муниципальной программы Рассветовского сельского поселения Староминского района «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Рассветовского сельского поселения», внесены изменения постановлением администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 14.02.2018г. №9 «О внесении изменений в постановление администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 17.10.2017г. №96 « Об утверждении муниципальной программы Рассветовского сельского поселения Староминского района «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Рассветовского сельского поселения»,

 Целью настоящей программы является: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение ущерба от дорожно- транспортных происшествий, охрана жизни, здоровья и имущества граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории поселения, снижение тяжести их последствий, охрана жизни, здоровья и имущества граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории поселения, улучшение состояния автодорог местного значения.

Срок реализации программы: 2018-2020 год.

Объемы и источники финансирования программы: общий объем финансирования Программы составляет: составляет - 6819.4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год - 2119.4 тыс. рублей, 2019 год – 2915.0 тыс. рублей, 2020 год – 1785,0 тыс. рублей»;

Финансирование на 2018 год - 2104.4 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 105.3 тыс. руб., краевой бюджет 1999.1 тыс.руб. произведен ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Кирова п. Заря.

Реализация мероприятий данной программы за 2-3 квартал 2018г.- финансовые затраты составили – 2119.4 тыс. рублей тыс. руб., в том числе местный бюджет – 105.3 тыс. руб., краевой бюджет 1999.1 тыс.руб.

Главный инспектор администрации

Рассветовского сельского поселения Н.В.Бронштейн

**Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы Рассветовского сельского поселения Староминского района**

**«Газификация Рассветовского сельского поселения»**

за 1 квартал 2018г.

|  |  |
| --- | --- |
|  Утверждена постановлением администрации Рассветовского сельского поселения от 25. 09. 2015 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы Рассветовского сельского поселения Староминского района«Газификация Рассветовского сельского поселения», внесены изменения в программу постановлением от 06.10.2017г. №90  **«**О внесении изменений в муниципальную программу Рассветовского сельского поселения Староминского района «Газификация Рассветовского сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 25.09.2015г. №186 «Об утверждении муниципальной программы Рассветовского сельского поселения Староминского района «Газификация Рассветовского сельского поселения».  Цели Программы:- повышение уровня жизни населения Рассветовского сельского поселения путем газификации домовладений, устойчивого обеспечения нормативным количеством природного газа;- строительство газопроводов низкого давления в п. Заря (2 участка).- техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, являющихся муниципальной собственностью поселения;

|  |
| --- |
|  Сроки реализации Программы - 2016-2018 годы. Объем и источники финансирования Программы: Всего по программе: 3331703.18.00руб.в том числе: 2016 год: 933490.00 руб. 2017 год: 2343213.18.00 руб. 2018год: 155000.00 руб. Реализации программы за 2-3 квартал 2018 года: согласно мероприятий программы оплачены счета за техническое обслуживание газопроводов и аварийно-диспетчерское обслуживание, поставку газа для отопления здания администрации.Главный инспектор администрацииРассветовского сельского поселения Н.В.Бронштейн**Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы Рассветовского сельского поселения Староминского района****«Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Рассветовском сельском поселении Староминского района на 2015-2020 годы» за 1 полугодие 2017г.** Утверждена Постановлением администрации Рассветовского сельского поселения от 30.05.2014г. №50 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Рассветовском сельском поселении Староминского района на 2015-2020 годы», внесены изменения постановлением от 06.10.2017г. №89 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Рассветовском сельском поселении Староминского района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 30.05.2014года № 50 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Рассветовском сельском поселении Староминского района на 2015-2020 годы».Реализация мероприятий, предусмотренных программой, расширяет реабилитационное пространство для людей с ограниченными возможностями и позволит:- повысить качество и уровень жизни инвалидов в Рассветовском сельском поселении Староминского района;- обеспечить доступность к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Рассветовского сельского поселения Староминского района для маломобильных групп населения. Сроки реализации Программы - 2015-2020 годы.Объем и источники финансирования: бюджет поселения - 20 тыс. руб., в том числе, 2017 год – 5 тыс.руб.,2018 год – 5 тыс. руб., 2019 год – 5 тыс. руб., 2020 год – 5 тыс. руб.  Реализации программы за 2-3 квартал 2018 года: - финансовые затраты на мероприятия по реализации программы, запланированные на 2018г. составили – 0 тыс.руб.. |

 |

Главный инспектор администрации

Рассветовского сельского поселения Н.В.Бронштейн.