

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ РАССВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 15.06.2021 № 61

п.Рассвет

**О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рассветовского сельского поселения Староминского района к осенне-зимнему периоду 2021г.-2022г.**

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Рассветовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года, в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.05.2017г. № 130-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду», руководствуясь статьей 31 Устава Рассветовского сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Рассветовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года (приложение №1).
2. Утвердить комплексный план по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года с завершением всех работ до 1 октября 2020 года (приложение №2).
3. Организовать подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года до 01 сентября 2020г..
4. Обратить особое внимание на наличие договоров на обслуживание внутридомовых систем газового оборудования, на проверку оголовков и вентканалов.
5. Продолжить работу по пропаганде среди населения необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, а также утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения.
6. Ежемесячно до 25 числа начиная с 1 июля 2020г. по 1 ноября 2020г. предоставлять в администрацию муниципального образования Староминский район (каб.№3, отдел капитального строительства, ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации муниципального образования Староминский район) данные для статистического отчета по форме 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы Государственной статистики от 27.02.2006 года №7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».
7. Предусмотреть в бюджете поселения средства на оплату потребляемых топливно-энергетических ресурсов.
8. Завершить подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы независимо от ведомственной принадлежности, к эксплуатации в осенне-зимний период к 1 сентября 2021 года и представить к 10 сентября 2021 г. паспорта готовности в районную межведомственную комиссию по координации действий, направленных на подготовку ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022г.
9. Предоставить к 1 октября 2021г. в районную межведомственную комиссию информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 2 категории Рассветовского сельского поселения Староминского района Абрамову Е.И.

11. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющая обязанности

главы Рассветовского сельского поселения

Староминского района Л.В.Бреева

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииРассветовского сельского поселенияСтароминского районаот 15.06.2021г. № 61 |

 **Состав**

**комиссии по координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рассветовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годы**

**Демченко Александр Викторович** - глава Рассветовского сельского поселения, председатель комиссии;

**Евпалова Диана Владимировна** – главный инспектор (ВУС) администрации Рассветовского сельского поселения, секретарь комиссии;

**Губань Светлана Николаевна** – специалист 2 категории Рассветовского сельского поселения, председатель ТОС, член комиссии;

**Ющенко Елена Александровна** - депутат Совета Рассветовского сельского поселения, член комиссии.

Специалист 2 категории администрации

Рассветовского сельского поселения

Староминского района Е.И.Абрамова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииРассветовского сельского поселенияСтароминского районаот 15.06.2021г. № 61 |

**План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года**

**Рассветовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. п | Наименование мероприятия | ЕдИзм. | Кол-во | Необходимоденежныхсредстввсеготыс.руб | В том числе: | Срок исполнения |
| Местный бюджетМест ный будж ет | Крае вой бюд жет | Средствапредпри ятия | Среде тва Депут атовЗСК | про чие | дефи цит |
| 1. | ГидравлическоеиспытаниевнутреннейсистемыотопленияСДК п. Рассвет | шт | 1 | 15,00 | 15,00 | - | **-** | **-** | **-** | **-** | август -сентябрь |
| 2. | Лабораторныеиспытанияэлектроустановок (электрокотл.)СДК п.Заря, п.Первомайскийвомайский | шт | 2 | 22,00 | 22,00 | - | **-** | **-** | **-** | **-** | август -сентябрь |
|  | ИТОГО: | шт | 3 | 37,00 | 37,00 | - | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

Специалист 2 категории администрации

Рассветовского сельского поселения

Староминского района Е.И.Абрамова

 **ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

постановления администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 15.06.2021г. № 61 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рассветовского сельского поселения Староминского района к осенне-зимнему периоду 2021г.-2022г.».

Проект подготовлен:

специалист 2 категории

администрации Рассветовского сельского

поселения Староминского района Е.И.Абрамова

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

Проект согласован:

специалист 1 категории

администрации Рассветовского сельского

поселения Староминского района И.В. Колчина

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

Проект согласован:

специалист 1 категории

администрации Рассветовского сельского

поселения Староминского района Л.В.Бреева

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.